KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Nhóm 17 - Thành viên nhóm

- Hà Thành Duy

- Bùi Văn Trường

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý tour du lịch có tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát bài toán, xác định yêu cầu chức năng & phi chức năng | Hà Thành Duy |  |
|  |  | Bùi Văn Trường |  |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Thiết kế Use Case, Activity Diagram | Hà Thành Duy |  |
|  | Thiết kế Class Diagram, ERD | Bùi Văn Trường |  |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | Thiết kế Database, tạo CSDL MySQL | Hà Thành Duy |  |
|  | Thiết kế cấu trúc Backend FastAPI, cấu hình project | Bùi Văn Trường |  |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Lập trình quản lý Tour, Điểm đến. | Hà Thành Duy |  |
|  | Lập trình đăng nhập, phân quyền, Khách hàng | Bùi Văn Trường |  |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Lập trình Lịch khởi hành, kiểm tra số chỗ | Bùi Văn Trường |  |
|  | Lập trình Đặt chỗ, Thanh toán, Hủy tour | Hà Thành Duy |  |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Lập trình Phản hồi, Thống kê | Bùi Văn Trường |  |
|  | Lập trình Hướng dẫn viên, phân công tour | Hà Thành Duy |  |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Tích hợp AI tư vấn tour | Hà Thành Duy |  |
|  | Tích hợp AI sinh mô tả và lịch trình | Bùi Văn Trường |  |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Tích hợp AI tóm tắt phản hồi | Bùi Văn Trường |  |
|  | Kiểm thử hệ thống + kiểm thử AI | Hà Thành Duy |  |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Sửa lỗi, hoàn thiện hệ thống | Bùi Văn Trường |  |
|  | Hoàn thiện báo cáo, slide, chuẩn bị thuyết trình | Hà Thành Duy |  |